陇南师范高等专科学校原教工餐厅改造工程

询价通知书

依据《中华人民共和国政府采购法》，按照公开、公正、公平原则，我校对原教工餐厅改造工程进行询价，欢迎符合条件的供应商参加。

一、采购编号: LSZG2017-06-XJ-02

二、项目名称：原教工餐厅改造工程

三、采购预算：20.6362万元(确定统一方案后在20万元以内进行二次确定)

四、采购内容：

学校原教工餐厅改造为老年活动中心，主要工程量如下：

1、吊顶：	380平方米

2、墙面粉刷：	480平方米

3、塑钢窗：100平方米

4、防盗门：（16*28*4）179.2平方米

5、电气照明：	240平方米

6、屋顶防水处理：380平方米

7、暖气管道及杂物拆除清理

报价供货商可根据现场踏勘情况，进行适当增减变动。

五、询价方式：本项目询价分两个阶段进行：

第一阶段：完善方案

1.2017年6月14日—2017年6月18日报名，审核商务资质，进行现场探勘并设计本项目建设方案（要求：方案中对所用材料的品牌型号和规格必须明确；材料费、人工费等单独列示；提供该项目改造工程初步效果图）；

2.密封报送设计方案：截止2017年6月18日（星期日）下午18:00，参加报价的供货商必须将各自设计好的方案密封送达学校招标采购领导小组办公室。

3.2017年6月19日（星期一）上午9:00，由询价小组审议参加报价的供货商递交的设计方案，确定一家方案，修改完善后，报学校招标采购领导小组会议研究确定。

第二阶段：报价定标

1.2017年6月19日（星期一）下午，分发经调整和完善后确定的统一方案。

2.2017年6月20日下午14:30，报价供货商将本项目密封报价文件送达学校招标采购领导小组办公室。

3.2017年6月20日下午15:00，由询价小组合议根据定标原则推荐拟成交供货商，报学校招标采购领导小组会议认定。

4.2017年6月21日发出中标通知书并在三日内与中标供货商签订改造合同。

六、成交办法：

供货商按照调整后的统一方案报价，按照低价优先法推荐成交供货商；如果价格相同，通过比较服务，由询价小组成员票决确定拟成交供货商。

七、报名资质条件：

1.符合政府采购法第22条规定的供货商，均可报价。

2.报价人需携带授权委托书原件、营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照副本原件，报名现场查验。复印件加盖公司鲜章后，与报价方案一起胶装入询价报价方案。

3.需携带装饰修装饰资质原件，报名现场查验。复印件加盖公司鲜章后，与报价方案一起胶装入询价报价方案。

（温馨提示：涉及屋面防漏项目必须由具有建筑工程资质的技术人员完成，施工前查验相关技术资质证件）

八、报送方式：密封快递

九、密封报送时间：

1.截止2017年6月18日下午18:00，报送设计方案

封面统一格式见附表1，设计方案按照以下顺序胶装成册（1正2副）：

（1）公司简介；（2）(年检有效)的营业执照及相关证件复印件（加盖鲜章）、及营业执照等资质材料；（2）授权委托书原件（副本中装入复印件）；（3）装饰修装饰资质复印件（加盖鲜章）；（3）法人、授权代理人身份证复印件；（4）材料人工费用明细表（设计方案总价不能高于预算价格，高于20万的设计方案为无效报价方案）；（4）改造工程初步效果图）。

2.截止6月20日下午14:30，报送报价文件

要求：报价为一次报出不可更改报价，超过调整后统一方案确定的报价为无效报价文件。

封面统一格式见附表2，报价文件按照以下顺序胶装成册（1正1副），并密封后，在规定的截止时间前密封送达规定地点：

（1）报价单（2）材料的品牌型号及技术参数分项报价说明；（3）人工费及其他必须费用分项报价说明；（4）授权委托书、法人身份证复印件、委托人身份复印件、；（5）工程进度计划表；（5）建设期服务承诺；（6））售后服务承诺；（7）其他相关材料(本项目涉及材料的国家质量或环保强制认证体系证书复印件，需加盖鲜章，成交供货商的原件签订合同时查验）；（8）同类业绩材料。

十、密封报价材料递交地点：

甘肃省成县陇南师专办公楼四楼401室

邮编：742500，地址：成县城关镇陇南路34#，

联系人：赵老师、周老师

联系电话：0939-3203555；18919443293；18309396509

十一、定标时间：2017年6月20日下午3:00

十二、工程进度及完工时间：2017年7月5日前（合同签订之日起15日内）

十三、付款方式：工程竣工验收合格，按照工程决算最终结果，支付合同金额的95%，合同金额的5%，作为质保金，在质保期满无质量问题再行支付（质保期限，从验收合格交付使用之日起算）。

十四、质保期：不少于三年，质保期内的维修维护等一切相关费用由供货商承担。

十五、报价须知：

1..没有按照要求送达的询价报价文件，为无效报价文件。

2..不接受未密封的设计方案和报价材料，报价人不到现场参加定标会议。

3.报名现场缴纳投标保证金1000元，未成交供货商询价结束后无息退还，成交供货商询价结束后转为履约保证金，工程验收后无息退还。

4.不参加6月18日报送方案和6月20日报送报价文件，投标保证金不予退还。

陇南师范高等专科学校招标采购领导小组办公室

二〇一七年六月十三日

附表1：询价报价方案封面统一格式：

正本（副本）

陇南师范高等专科学校

原教工餐厅改造工程采购项目

报价方案

采购编号: LSZG2017-06-XJ-02

报 价 人：             （加盖鲜章）

采 购 人：陇南师范高等专科学校

定标时间： 2017  年 6 月 18 日

附表2：询价报价文件封面统一格式：

正本（副本）

陇南师范高等专科学校

原教工餐厅改造工程采购项目

报价文件

采购编号: LSZG2017-06-XJ-02

报 价 人：             （加盖鲜章）

采 购 人：陇南师范高等专科学校

定标时间： 2017  年 6 月 20 日

附表3：询价报价表格式

陇南师范高等专科学校          询价采购报价表

项目名称：                         项目编号：                 本项目采购预算：          万元  报价时间：    年  月   日

| 序号 | 工程量 | 材料名称 | 品牌型号技术参数及相关说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 费用名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  | 材料费用 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 材料费用 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 材料费用 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 合计 | 拾 万 仟 佰 拾 元（小写： ），其中：1.材料费用： 元；2.人工费用： 元；3.税费： 元。 |

报价人：     （盖章）	法人：             （签名）  授权委托代理人：             （签名）

报价日期：     年    月   日  公司电话：               法人联系电话：                委托代理人联系电话：